# Sprint Retrospective - Sprint 1 y Sprint 2

## Sprint 1 Retrospective

SPRINT 1 – RETROSPECTIVE

Lo que salió bien:
• Integración correcta del motor NLP.
• Comunicación eficiente entre backend y frontend.
• Avance continuo del flujo principal del sistema (login → análisis → preguntas → retroalimentación).
• Se cumplieron todas las historias planificadas.

Lo que salió mal:
• Subestimación en la complejidad del análisis de sesgos.
• Ajustes adicionales necesarios en el procesamiento de textos largos.
• Dependencias técnicas que demoraron pruebas finales.

Acciones de mejora:
• Refinar modelos NLP para reducir falsos positivos.
• Implementar pruebas automatizadas desde el Sprint 2.
• Documentar procesos para mejorar la continuidad del desarrollo.

## Sprint 2 Retrospective

SPRINT 2 – RETROSPECTIVE

Lo que salió bien:
• Integración eficiente con MongoDB y mejora del rendimiento.
• Repositorio educativo de sesgos implementado correctamente.
• Registro automático de respuestas estable y sin errores.
• Flujo de historial funcionando con datos reales.

Lo que salió mal:
• Lentitud inicial en consultas a la BD.
• Falta de paginación en el historial durante etapas tempranas.
• Ajustes adicionales solicitados por el Product Owner en la interfaz.

Acciones de mejora:
• Implementar paginación y carga diferida para historiales grandes.
• Optimizar consultas e índices para BD.
• Mejor documentación para facilitar integración de nuevas funcionalidades.